Article sur la visite du chantier le samedi 29 novembre 2025, de la construction du centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) de Babadjou a cote de la sous-préfecture a Doji-Bamedji par le Col. Maire et Maitre d’ouvrage  Gisèle Tsangue en compagnie de Monsieur le Délégué du MINDDEVEL pour les Bamboutos. Après le changement du site opéré par le maitre d’ouvrage après que l’implantation ait été faite sur une terre rapportée. Les travaux avancent sereinement et toutes les équipes en charge du marché sont mobilisées chacune en ce qui le concerne. La consistance des travaux à réaliser est : travaux préliminaires, terrassements – fondations, maçonnerie – élévation, enduits, chapes et revêtements, charpente - couverture + plafond, menuiserie bois -métallique et vitrerie, électricité, peintures, plomberie sanitaire, V.R.D., divers (construction d'un mât de drapeau et panneau d'indication du CMPJ. L’imposant bâtiment construit sur 332,34 m² est composé d’une salle multifonctionnelle, de deux ateliers, de deux bureaux, d’un HALL, de trois blocs de latrines, d’un magasin, d’un service. Pour l’heure, le chantier est au niveau de l’élévation des murs et les ouvriers en nombre important s’activent sur le chantier pour rattraper le temps perdu. Objectif, changement et résultat dans la vie des populations de Babadjou avec ces visites régulières de chantiers du Col. Maire.

# 🚧🏗️🏘️ Centre Multifonctionnel De Promotion Des Jeunes (CMPJ) de Babadjou 🏘️🏗️🚧

# 🧑‍🎓 Une vision qui transforme l’avenir des jeunes

# 👩‍🚒🚧 Visite du chantier

# ------------------------------

👩‍🚒 Ce samedi 29 novembre 2025, le Col. Maire et Maître d’ouvrage Gisèle TSANGUE accompagnée du Délégué départemental du MINDDEVEL des Bamboutos, a effectué une importante visite de suivi sur le chantier du CMPJ en construction à Doji-Bamedji, près de la Sous-préfecture.

## 🔄 💪🏾 Après une 1ère implantation sur une zone de terre rapportée, le Maître d’ouvrage a instruit un changement de site afin d’assurer une structure solide et durable. Depuis, le chantier avance sereinement avec toutes les équipes pleinement mobilisées pour rattraper le temps perdu.

## 📘💼🎯🎭🌱📢 Le CMPJ est un espace dédié aux jeunes : formation et renforcement des compétences, ateliers pratiques et accompagnement vers l’auto-emploi, orientation et insertion socio-professionnelle, animation culturelle et socio-éducative, information et écoute. C’est un véritable outil de citoyenneté, de volontariat et de développement local.

## 🧱🏗️ La consistance des travaux comprend : préliminaires ; terrassements/fondations ; maçonnerie/élévation ; enduits/revêtements ; charpente–couverture–plafond ; menuiseries ; électricité, plomberie ; peintures ; V.R.D. et divers (mât de drapeau + panneau CMPJ).

## 🏢📐 Bâtit sur une surface de 332,34 m², le futur CMPJ en V comprendra : 01 salle multifonctionnelle, 02 ateliers, 02 bureaux, 01 hall, 03 toilettes, 01 magasin et 01 local service.

Avec un CMPJ futuriste :

🎯 Les jeunes auront un espace moderne de formation, d’orientation et d’épanouissement ;
🔄 Babadjou sera doté d’une infrastructure adaptée pour développer les compétences, encourager l’auto-emploi et promouvoir l’engagement citoyen ;

✅   Les jeunes seront mieux formés, plus autonomes, plus impliqués avec un impact positif sur le développement local.

## 👷‍♀️👷‍♂️ Les visites régulières du Col. Maire sur les chantiers témoignent d’un engagement fort pour un développement local efficace et orienté résultats.

## 🎯 Changer positivement la vie des populations de Babadjou.

# 🚧🏗️🏘️ Centre Multifonctionnel De Promotion Des Jeunes (CMPJ) de Babadjou 🏘️🏗️🚧

# 🧑‍🎓 Une vision qui transforme l’avenir des jeunes

# 👩‍🚒🚧 Visite du chantier

# -----------------------------

👩‍🚒 Ce samedi 29 novembre 2025, le Col. Maire et Maître d’ouvrage Gisèle TSANGUE accompagnée du Délégué départemental du MINDDEVEL des Bamboutos, a effectué une importante visite de suivi sur le chantier du CMPJ en construction à Doji-Bamedji, près de la Sous-préfecture.

## 🔄 💪🏾 Après une 1ère implantation sur une zone de terre rapportée, le Maître d’ouvrage a instruit un changement de site afin d’assurer une structure solide et durable. Depuis, le chantier avance sereinement avec toutes les équipes pleinement mobilisées pour rattraper le temps perdu.

## 📘💼🎯🎭🌱📢 Le CMPJ est un espace dédié aux jeunes : formation et renforcement des compétences, ateliers pratiques et accompagnement vers l’auto-emploi, orientation et insertion socio-professionnelle, animation culturelle et socio-éducative, information et écoute. C’est un véritable outil de citoyenneté, de volontariat et de développement local.

## 🏢📐 Bâtit sur une surface de 332,34 m², le futur CMPJ en V comprendra : 01 salle multifonctionnelle, 02 ateliers, 02 bureaux, 01 hall, 03 toilettes, 01 magasin et 01 local service.

Avec un CMPJ futuriste :

🎯 Les jeunes auront un espace moderne de formation, d’orientation et d’épanouissement ;
🔄 Babadjou sera doté d’une infrastructure adaptée pour développer les compétences, encourager l’auto-emploi et promouvoir l’engagement citoyen ;

✅   Les jeunes seront mieux formés, plus autonomes, plus impliqués avec un impact positif sur le développement local.

## 👷‍♀️👷‍♂️ Les visites régulières du Col. Maire sur les chantiers témoignent d’un engagement fort pour un développement local efficace et orienté résultats.

## 🎯 Changer positivement la vie des populations de Babadjou.

#CMPJ #Jeunesse #Formation #InsertionProfessionnelle #DéveloppementLocal #Autonomisation #Education #Citoyenneté #ProjetJeunes #Infrastructures #Empowerment #Innovation #Culture #Leadership #EngagementJeune #CentreMultifonctionnel #Progrès #TravauxPublics #ImpactCommunautaire #giseletsangue #Babadjou #communedebabadjou #communedebabadjou.cm #Bamboutos #ouestcameroun #minfop #minjec #MINDDEVEL #minatcameroun #PremierMinistreducameroun #presidencedelarepubliqueducameroun #Cameroun